**<景区预约管理系统>**

**迭代计划**

**版本 <4.0>**

**修订历史记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2024.9.21 | 1.0 | 先启阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
| 2024.9.21 | 2.0 | 精化阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
| 2024.9.21 | 3.0 | 构建阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
| 2024.9.21 | 4.0 | 产品化阶段的详细迭代计划 | 程宇 |

**目录**

[1. 简介](#_1.                  简介)

[1.1 目的](#_1.1               目的)

[1.2 范围](#_1.2               范围)

[1.3 定义、首字母缩写词和缩略语](#_1.3               定义、首字母缩写词和缩略语)

[1.4 参考资料](#_1.4               参考资料)

[1.5 概述](#_1.5               概述)

[2. 计划](#_2.                  计划)

[3. 资源](#_3.                  资源)

[4. 用例](#_4.                  用例)

[5. 评估标准](#_5.                  评估标准)

**迭代计划**

# 1.                  简介

## 1.1               目的 本迭代计划将说明项目中产品化迭代的详细计划。在此迭代中，项目组全体成员将作好维护景区预约管理系统的准备。

## 1.2               范围 产品化阶段的迭代计划适用于由 T2程宇团队开发的景区预约管理项目，本文档将供整个项目团队使用。

## 1.3               定义、首字母缩写词和缩略语 无。

## 1.4               参考资料[1.软件开发初步计划（2024.9 T2组 版本1.0）](软件开发初步计划.docx)

[2.软件需求规约（2024.9 T2组 版本1.0）](软件需求规约/软件需求规约.docx)

# 2.                  计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 人员（资源）分配 |
| 产品化阶段 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 全体成员 |
| 产品化阶段开始 | 2024.10.14 | 2024.10.14 | 全体成员 |
| 产品化阶段启动 | 2024.10.14 | 2024.10.15 | 全体成员 |
| 最终Bug检测与修复 | 2024.10.15 | 2024.10.16 | 程序员、测试经理 |
| 产品化验收 | 2024.10.16 | 2024.10.16 | 全体成员 |
| 生产准备 | 2024.10.16 | 2024.10.17 | 全体成员 |
| 发布过程 | 2024.10.17 | 2024.10.17 | 全体成员 |
| 全面系统测试 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | 程序员、测试经理 |
| 功能测试 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | 程序员、测试经理、系统分析员、设计员 |
| 性能测试 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | 程序员、测试经理、系统分析员、设计员 |
| 负载测试 | 2024.10.18 | 2024.10.18 | 程序员、测试经理、系统分析员、设计员 |
| 最终验收测试 | 2024.10.19 | 2024.10.19 | 全体成员 |
| 完成并发布用户手册 | 2024.10.20 | 2024.10.20 | UI设计员 |
| 产品化阶段总结与结束 | 2024.10.20 | 2024.10.20 | 全体成员 |

# 精化阶段将产生如下的工件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工件集合** | **可交付工件** | **负责人** |
| 管理集 | 迭代计划 | 项目经理 |
| 实施集 | 测试过程、测试评估报告 | 测试经理 |

# 3.                  资源

# 

# 用例 所有用例均已经实施

# 5.                  评估标准

此迭代主要是实现应用的产品化，是否成功由用户决定。