**<景区预约管理系统>**

**迭代计划**

**版本 <1.0>**

**修订历史记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2024.9.21 | 1.0 | 先启阶段的详细迭代计划 | 程宇 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目录**

[1. 简介](#_1.                  简介)

[1.1 目的](#_1.1               目的)

[1.2 范围](#_1.2               范围)

[1.3 定义、首字母缩写词和缩略语](#_1.3               定义、首字母缩写词和缩略语)

[1.4 参考资料](#_1.4               参考资料)

[1.5 概述](#_1.5               概述)

[2. 计划](#_2.                  计划)

[3. 资源](#_3.                  资源)

[4. 用例](#_4.                  用例)

[5. 评估标准](#_5.                  评估标准)

**迭代计划**

# 1.                  简介

## 1.1               目的 本迭代计划用于说明项目初步迭代的详细计划。在此迭代期间，将定义系统的需求，并制定整个项目的高级执行计划。

## 1.2               范围 先启阶段的初步迭代计划适用于由 T2程宇团队开发的景区预约管理项目，本文档将供整个项目团队使用。

## 1.3               定义、首字母缩写词和缩略语 无。

## 1.4               参考资料[1.软件开发初步计划（2024.9 T2组 版本1.0）](软件开发初步计划.docx)

[2.软件需求规约（2024.9 T2组 版本1.0）](软件需求规约/软件需求规约.docx)

# 2.                  计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 人员（资源）分配 |
| 先启阶段 | 2024.9.3 | 2024.9.15 | 全体成员 |
| 先启阶段开始 | 2024.9.3 | 2024.9.3 | 全体成员 |
| 先启阶段启动 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 全体成员 |
| 组建变更控制委员会 | 2024.9.4 | 2024.9.4 | 全体成员 |
| 创建变更控制计划 | 2024.9.5 | 2024.9.5 | 全体成员 |
| 明确先启阶段可交付工件 | 2024.9.5 | 2024.9.5 | 全体成员 |
| 进行组织需求研讨 | 2024.9.6 | 2024.9.6 | 项目经理、系统分析员 |
| 进行初步的用例调查 | 2024.9.7 | 2024.9.7 | 系统分析员 |
| 编写需求分析文档和用例规约 | 2024.9.8 | 2024.9.11 | 系统分析员 |
| 编写补充规约 | 2024.9.12 | 2024.9.13 | 系统分析员 |
| 创建初步的UI模型 | 2024.9.11 | 2024.9.12 | UI设计员 |
| 进行UI设计，给出UI设计文档 | 2024.9.12 | 2024.9.13 | UI设计员 |
| 给出软件开发初步计划 | 2024.9.13 | 2024.9.14 | 项目经理 |
| 完成先启阶段的可交付工件 | 2024.9.14 | 2024.9.15 | 项目经理、UI设计员、系统分析员 |
| 先启阶段总结 | 2024.9.15 | 2024.9.15 | 全体成员 |
| 根据总结与所有的工件文档在PingCode中安排先启阶段任务分配与甘特图 | 2024.9.15 | 2024.9.15 | 项目经理、UI设计员、系统分析员 |
| 先启阶段结束 | 2024.9.15 | 2024.9.15 | 全体成员 |

# 先启阶段将产生如下的工件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工件集合** | **可交付工件** | **负责人** |
| 业务建模集 | 用例模型、UI模型 | 系统分析员、UI设计员 |
| 需求集 | 用例规约、补充规约、软件需求规约 | 系统分析员 |
| 管理集 | 初步软件开发计划 | 项目经理 |

# 3.                  资源

# 4.                  用例 在初步迭代中，将确定所有重要的用例和主角。同时将确定每个用例的基本流和关键备选流，并将它们记录在用例规约中。用例的设计和实施将在下次迭代中开始。

# 5.                  评估标准

在先启阶段，迭代主要是为了定义系统，明确系统的需求，并根据需求确定UI设计，给出大体的软件开发设计计划，最后对所提交的工件进行评估复审。